## Slide 1
障害者（児）施設整備事業計画書作成要領
１ 障害者（児）施設整備事業計画書（事業計画書）作成の前に
これから行う作業は、施設を創設（改築・大規模修繕等含む）する資金に充てる国及び都から補助金を受けるため、障害者（児）施設整備事業計画書（以下、「事業計画書」という。）を作成することであるが、各事業主体の本来の目的は「社会福祉事業」を行うことであり、障害のある人(児童)が安心して生活・活動のできる施設を運営することである。
利用者に提供するサービスを向上させるためには利用者の視点はもとより、職員がサービスを提供しやすい施設になっているかという視点も重要である。障害者、障害児が地域で主体的に暮らせる社会を目指すこの制度の趣旨を理解し、事業計画に反映されたい。
２ 事業計画書作成にあたり
（１）全体の確認事項
① 事業計画書は、「設計図」や「見積書」等のほか、「各種定型様式」及びそれに付随す
る「添付書類」から構成される。提出書類は、「No.01 障害者施設整備事業計画書類一覧
表」に記載したとおり。
なお、整備種別により提出書類が異なるので注意すること。
② 書類の綴込みにあたっては、「障害者（児）施設整備事業計画書類一覧表」のA列に記載
した｢No.1～26｣と同じ番号のインデックスを「★資料作成確認用紙」又は「チェックリス
ト」に付し、提出すること。
≪No.7・13～15・17≫
各事業主体ごとに確認していただくことを「チェックリスト」にまとめたので、この
様式に記載された事項を確認し、「チェックリスト」にインデックスを付すこと。
≪上記以外の項目（No.)≫
「チェックリスト」がないので、「資料作成確認用紙（白紙）」にインデックスを付
すこと。
≪作成・添付する必要のない書類≫
インデックスも付す必要はない。
③ 様式作成・記入及び各種資料を揃える際の注意事項等は、本「障害者（児）施設整備事
業計画書作成要領」に記載してあるので、参考にすること。
④ 「チェックリスト」については、該当部分のみッチェックすること。
（すべての項目にチェックをいただく必要はありません）

## Slide 2
（３）その他注意事項
① 都担当者と内容について打ち合わせの際は事業計画書を持参し、資料の差替え等を行う場
合は、その場で同時に行うようにすること。
② データ（ExcelやWordのまま）もzip形式にしてメールで担当者にお送りください。
容量が大きい場合は担当者へご連絡いただければ、大容量転送サービスのURLを御案内し
ます。
（元号）○○年度 障害者（児）施設整備費補助金（（福）・・会）
（元号）○○年度
障害者（児）施設整備費補助金
事業計画書
（仮称）△△△
（福）・・会
３
１
２
（２）作成した提出書類は、すべてＡ４版片面印刷に揃え、フラットファイル又はパイプファイ
ル（A4縦長）に綴じて、１部提出すること。
※横書きの書類についても縦に綴ること。
※A3横の図面等は、A4横と同サイズになるよう折り込んで綴じてください。
事業計画書が提出された後、都での審査が開始されます。
そのため事業計画書を提出した後に、図面・設計等の事業計画を変更することは、原則として認められません。やむを得ず変更する場合は、必ず都の担当者に相談をしてください。
（資料作成確認用紙
又は
チェックリスト）
インデックス

## Slide 3
３ 作成要領
・添付した場合は「添付状況」欄に「〇」を付すこと。整備種別により添付資料が異なるため、間違いのないよう注意すること。
■2-1 障害者施設整備計画協議書〔様式第４号〕ほか
（１）工事区分が創設等の場合は様式４号、老朽民間社会福祉施設整備の場合は様式６号、大規
模修繕の場合は様式７号を使用する。
（２）全体計画分（100％）の他に年度毎（例：９年度○％、10年度○％）に作成すること（２か
年事業の場合）。ただし、別紙については全体分の１種類があればよい。
（３）各事項の記入にあたっては、次の点に留意すること。なお、記入にあたっては、他の添付
資料と内容が一致することに留意すること。
①『題名』
２か年事業の場合、初年度分は『障害者施設整備計画協議書（令和９年度分 ○○％）』、
次年度分は『障害者施設整備計画協議書（令和１０年度分 ○○％）』とし、それぞれ進
捗率を記入すること。
②『１対象経費の実支出予定額』欄
「工事費（購入費含む」欄は総事業費ではなく、工事費のうち補助対象経費を記入し、
「工事事務費」欄は工事事務費の実支出額と補助対象経費の2.6％相当額を比べて低い方
の額を記入。別添『実質事業費按分表』と一致させること。
③『２割増加算等』欄
該当部を○で囲むこと。なお、ほとんどの場合は、『高層化』、『都市部特例割増』以
外は非該当である。
⑤『３国庫補助基準額』欄、『４国庫補助所要額』欄
補助対象経費費等に対する、国庫補助金を計算する欄。記入にあたっては、別添の『補
助金計算書』の内容を転記すること。
⑥『６障害福祉圏域の状況』欄
各欄に記入する数字については、必ず地元区市町村に確認をとったうえで記入すること。
⑦『７整備内容」欄
障害者施設等と障害児施設の合築施設を整備・補助協議する場合は、『他の施設との併
設の状況』欄に記入すること。
⑧『１０建設用地』欄
様式第４号、第６号の「建設用地」については、予定、現状について詳細に記入するこ
と。「排水路関係」「進入路関係」の各欄は、「問題なし」「○○と調整中」等簡潔に
記入すること。
⑨ 各号様式の別紙（「別紙－障害者施設」、「別紙－民老」、「別紙－大規模修繕及びス
プリンクラー設備等整備」）には、新体系における実施予定事業の概要を記載すること。
⑩「別紙－障害者施設」の『具体的事業内容』欄
整備する各事業について、各事業の対象利用者及びその支援方法等について細かく具体
的に事業内容を記載すること。
⑪ 創設及び改築で就労訓練事業等整備を計画している場合は、「別紙－障害者施設」、
「別紙－民老」に、計画している「整備内容の内訳」「必要とする理由」「生産科目」
等をもれなく記入すること。また、併せて見積書及び合見積書（No.19-2）を添付するこ
と。なお、生産活動を行っていく上で「請負先」及び「収入根拠（卸し先があるな
ど）」があるかどうかは国庫補助協議を行うにあたり非常に重要なポイントとなるため、
状況について詳細に記入すること。
⑫ 上記において添付する見積書は、例えば、「○○○設備」に関し、「○○○設備の金額
＝細かい備品類を積み上げた金額」になっていることが必要（要するに「一式計上」で
は不可）。また、建築工事費に関するものは設計会社からの見積書を、設備（工事）費
に関するものは備品を扱う業者からの見積書を添付すること。
（※）合見積とは、規模・性能等同程度の備品等の見積書を２社以上からもらうこと。
⑬ その他、各様式の記載留意事項を参照のこと。
（４）改築の場合は、No.18により老朽度調査を行うこととなるが、その結果も記入すること。
また、改築の場合は財産処分の協議も同時に行うこととなる。詳細については都担当と調整
すること。
No.1「障害者（児）施設整備事業計画書書類一覧表」
No.２「障害者施設整備計画書」

## Slide 4
■2-2 事業費按分表
≪本様式の概要≫
・ 通常、見積や費目内訳等（総事業費）と、施設整備費の補助対象経費とは、必ずしも明確に
一致しない。これを、『補助対象経費分類表』を用い、補助対象経費を明確にする。
・ しかし、これだけでは、補助金の算出には不十分であり、複数年度の期間を要する経費や、
合築施設の場合の補助対象施設の経費を明確にすることを目的として作成する。
・ したがって、本表には全事業費が計上されることとなる（用地費、運転資金、法人事務費を
除く）。なお、本表に計上されるすべての経費に対する必要な見積書を用意する必要がある。
≪作成要領≫
（１）本表は、画面上『赤字』のところを入力するのを原則として作成されている。
（２）建設工事費については、『補助対象経費分類表（施設整備費）』の内容と一致させること。
（３）設備（工事）費については、「就労・訓練設備事業等整備加算」等の補助対象のものにつ
いては、年度ごとの進捗率に合わせて計上し、補助対象外のものについては、全事業費を竣
工年度に計上すること。
（４）年度間の按分、施設種別間の按分の結果、端数が生じた場合は、原則として補助対象外経
費で調整すること。
（５）総事業費欄には実際に要する経費を、補助対象欄には総事業費のうち補助算定の対象とな
る額を記入すること。（補助金計算書の内容と一致させること。）
（６）2か年以上の継続事業の場合は、初年度欄に初年度進捗率を記入すること。
（７）各施設種別の延床面積は、別途作成する『部屋別面積表（延床面積）』と一致させること。
（８）事業費記入欄については、次の点に留意し記入すること。
ⅰ 主体工事費等については、原則として、延床面積の持分率により、施設種別間で按分
すること。なお、これによりがたい場合は、都側担当者と調整すること。
ⅱ 主体工事費等の年度間按分については、例えば、進捗率が初年度70%であれば、初年
度の総事業費は、補助対象経費全体分の総事業費の70%になる点に注意すること。
ⅲ その他工事費については、内容によって、年度間の按分方法が異なることがあるため、
記入にあたって、その考え方を明確にしたうえで、別途協議すること。
（９）その他工事費とは一般的に、次のものをいう。
ⅰ 土地の買収又は整地に要する費用
ⅱ 外構整備に要する費用
■2-3 補助金計算書
・ 創設等用（改築含む）と大規模修繕用があるため、対応するのを使用すること。
・ 創設・改築の場合、今回の計画に係る国及び都の補助金を計算するために作成するが、２
か年事業の場合は、「全体分＝100%」、「初年度分=初年度進捗%」及び「次年度分＝次年
度進捗％」の３種類作成すること。 なお、この場合、端数処理の関係で、「初年度分補助額
＋次年度分補助額」 が「全体分補助額」と合致しないことがあるが、「初年度分補助額」
と「次年度分補助額」の合計が都補助額となる。
・ 国に協議する事業種別ごと（共同生活援助事業所、障害福祉サービス事業所）に作成して
ください。
・ 詳しい記載方法については都担当者と調整すること。
・ その他、作成例を参照すること。

## Slide 5
■2-4 資金調達一覧表
≪本様式の概要≫
本事業に要する経費は、一般的にその性質毎に、『用地費』、『施設整備費』、『運転資
金』、『法人事務費』に分類される。本様式では、これらの資金調達状況を明らかにし、事業
の確実性を確認することを目的に作成するものである。
○用地費○
事業に必要な用地の取得に充てるための費用をいう。よって、事前に行われるボーリング、
用地造成費等は含まれない。
○施設整備費○
事業の用に供する建物、設備を整備するための費用。『障害者（児）施設整備費補助要
綱』による補助金の交付があるが、国庫支出金も含め、交付決定は都が行う。これら補助制
度の他に、独立行政法人福祉医療機構の実施する融資（借入金）を受けることもできる。
≪作成要領≫
（１）本様式に記入される各項目の金額は、他の様式に記入されている同様の内容の金額と一致
させること。
（２）事業費の合計金額と、資金調達内訳の合計金額を一致させること。
（３）都補助金欄には、補助金計算書の都補助金額から、国庫補助金額を差し引いた金額を記入
すること。
なお、補助金関係は、全体分、初年度分、次年度分からなる場合が多いが、本表に転記す
るのは、全体分であること。
（４）既存法人自己資金欄に計上するものがある場合は、別に添付する決算書、貸借対照表等に
該当部分をマークすること。
（５）本事業計画内の寄附金は『一時金の寄付（贈与契約）』と『償還財源の寄付（償還贈与系
契約）』の２種類がある。この様式には、一時金の寄付内容を記入することになる。記入要
領は次のとおり。
ⅰ 寄付者毎に記入すること。
ⅱ カッコ内に寄付者の名前（名称）を記入すること。
ⅲ 欄が不足する場合等には、別紙可とするが、本様式には、『寄付金（別紙）』と
し、合計金額を記入すること。
■2-5 施設運転費算出表・法人事務費算出表
○運転資金○
用地取得、施設建設を終えれば、必要な準備期間を経て施設を開設することとなる。一般的
に施設運営に要する経費は、自立支援給付費（国制度）でまかなわれる。
しかし、これら公的資金は、経費の性質などの理由により施設開所と同時には交付されない。
よって、施設開所からこれら資金が交付されるまでの間、職員給与等施設運営に要する経費を
用意する必要がある。これが運転資金である。
施設整備費補助金等を受けるためには、事業の確実性が求められているところであるが、必
要な運転資金が用意されていなければ、事業の確実性は担保されない。法人審査委員会の審査
基準において、障害者施策推進部所管事業にあっては2か月分の運転資金を用意するよう各事業
主体に求めているところである（2か月分であっても必ずしも十分でない場合がある）。実際の
計画にあたっては、自立支援給付費等の受領時期を考慮した計画をたてる必要がある。別紙に
て算出根拠を添付すること。
○法人事務費○
施設開所前であっても法人の維持に要する経費等は必要である。これに充てる費用を施設整
備費補助事業上の『法人事務費』という。
法人事務費で支弁される経費は、一般的に施設運営開始前に課税される事業予定地の固定資
産税等の租税に充てる経費や、施設従事予定職員の研修費等、その他にも、水道光熱費・消耗
品費・人件費等が考えられる。
法人審査委員会審査基準では、この法人事務費を100万円以上用意することを求めているが、必要な額は事業地や事業規模で異なってくる。よって、計画にあたっては、審査基準を満たすこととあわせ、実際に要する経費（施設維持費他）を試算したうえで必要経費を用意することが必要である。

## Slide 6
No.３ 「事業計画書」
■3-1 事業計画書〔共通別紙３〕
（１）『審査会』欄は記入しないこと。
（２）『施設名』～『整備区分』欄に必要事項を漏れなく記入すること。
（３）『施設整備を必要とする理由』欄については次の点に留意すること。
＜創設の場合＞
・『１ 施設の必要性の調査など実態把握に基づく整備の必要性』
単に「入所待機者が多い」ことや「特別支援学校卒業生対策」などの理由のみで判断せ
ず、地域生活移行への取組予定の内容、既存施設の配置状況、連携の予定、地元区市町村の障
害者・障害児福祉計画との関係を明らかにした上で、具体的な運営方針を交え、記入すること。
また、今回の整備に際して、区市町村内で同一事業所の廃止や定員減などがある場合は、そ
の旨記載すること。
・『２ 整備予定地の選定理由』
これまでの施設整備予定地選定の経過、周辺の社会福祉施設の配置状況、関係区市町村意見
及び地域住民の意見等の超絵師状況を踏まえ、具体的な選定理由を記入すること。
・『３ 上記以外に緊急に整備を必要とする理由』
この欄の記入は必須。事業計画施設固有の緊急性が明確になるように記入すること。
＜創設以外の場合＞
・『１ 施設の必要性の調査など実態把握に基づく整備の必要性』
整備区分、計画の内容に応じて適宜記入すること。
・『２ 整備予定地の選定理由』
整備区分、計画の内容に応じて適宜記入すること。
・『３ 上記以外に緊急に整備を必要とする理由』
この欄の記入は必須。現状や施設整備事業実施後の効果等も含め、詳細に記入すること。
■3-2 案内図
・区市町村地図に着色したものと、住宅地図に着色したものの2種類を添付すること。
※方角、最寄り公共交通機関からの距離及び所要時間を明記すること。
■3-3 施設整備全般に関する区市町村の意見書（案）
・ 特別支援学校卒業生などの利用者見込み数（待機者数）について、内訳を説明した書類を
作成して添付すること。
・ 区市町村の障害福祉計画の写しを添付すること（No.3-6）。（該当部分のみで可）
・ その他参考資料があれば添付すること。
例）区市町村が公募して実施する整備計画の場合、公募要項等
■3-4 重度対応特別単価に係る区市町村の意見書（案）
・ 対象となる場合、提出すること。
・ 区市町村において策定している障害福祉計画等を踏まえた記載を依頼してください。
・ 強度行動障害者・重度重複障害者・医療的ケア者のニーズや入居者・登録者の見込みなど
を記載のうえ、重度対応特別単価の対象施設として認められる旨の記載を依頼してください。
・ 重度対応特別単価の要件の一つとして「重度障害者対応の障害福祉計画において位置付け
られていること」が必要です。貴自治体の障害福祉計画の該当部分を抜粋して添付してくだ
さい。
■3-5 重度対応特別単価チェックリスト
・ 対象となる場合、提出すること。
■平成31年3月7日 障害保健福祉関係主管課長会議資料(P.81)より抜粋
「社会福祉施設整備費においては、平成１８年度より公立施設分の整備について一般財源化が図られていることに鑑み、公立施設を民間に移譲等する際に
必要となる施設整備については、地方負担により対応いただくよう努めていただく（以下省略）」

## Slide 7
既存施設を整備需要の高い施設と複合化して改築する事業が対象。制度については障害者（児）施設整備費補助要綱参照。
No.５ 「高層化特例割増面積制度」
（１）高層化特例割増面積制度対象施設は下記のとおりである（障害者（児）施設整備費補助要
綱参照）。
特別区並びに人口10万人以上の市、特別区及び指定都市周辺の市で施設の立地が困難な地
域と認められる人口密集地に整備する３階建て以上の次の施設
ア 障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設・・・10%
イ これらに準じる施設であって、特に必要と認める施設・・・8%
（２）対象となる事業主体は、様式に必要事項をもれなく記入すること。
No.4 「既設社会福祉施設用地有効活用改築促進制度」
No.６ 「解体撤去工事・仮設施設整備工事」
（１）老朽化等に伴う社会福祉施設等の改築等に際して必要となる既存施設の解体撤去工事及び
改築工事期間に代替施設を必要とする場合の仮設施設整備工事に要する経費を補助。
制度については障害者（児）施設整備費補助要綱参照。
（２） 解体撤去工事を行う事業主体は、解体撤去工事の協議とともに、財産処分に係る協議を行
うこととなる。そのため、詳細については、都の担当者と調整すること。
（３）対象となる事業主体は、様式（個表を含む）に必要事項をもれなく記入すること。
※対象事業
解体撤去工事：増改築、改築、老朽民間社会福祉施設整備
仮設施設整備工事：増改築、改築、大規模修繕、老朽民間社会福祉施設整備
No.７ 「法人関係書類」
≪本様式の概要≫
社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたり、「役員等法人の適格性」、「資産・負債の状況」及び「施設建設等に関する資金計画」を確認するための資料。
社会福祉法人の役員には各種要件があり、それを満たしていなければならず、そのための裏付けとなる資料の添付も必要となることもある。
また、既存法人にあっては、資産の状況及び負債の状況を確認し、当該法人の運営状況を把握するため予算書及び決算書（収支計算書・貸借対照表）の添付が必要である。
■7-1 チェックリスト
（１）法人役員は、役員に就任できない者、理事の人数、特殊関係人の制限数、置かなければな
らない者等、各種要件があるので、No.7-1チェックリストに添付した「社会福祉事業運営に
あたり設置する役員の各種要件」を参照し、要件を満たすものを選任するよう注意すること。
※既設法人についても、必ず作成すること。
■7-2 施設長（管理者）就任予定者の承諾書（案）
（１）事業計画書提出の段階では、押印されたものではなく案の段階のもの提出すること。協議
書提出時（令和８年度補正予算で協議するものは８月頃を予定、令和９年度当初予算で協議
するものは１０月頃を予定）に押印された正式なものを提出すること。（その際には身分証
明書や履歴書原本も提出すること。）
（２）事業計画書提出時の承諾書は案の段階のものではあるが、この承諾書を前提に審査を進め
るため、基本的には協議書提出時と変更がないようにすること。
（３）なお、すでに承諾書を取り交わしている場合は写しを提出すること。
■7-5、7-6 令和８年度予算書、令和５～７年度決算書
・ 既存法人について、今回充当を予定している資金がある場合、該当部分にマークすること。

## Slide 8
令和８年度法人現況報告書（No.8-1）について、PDF化したものを提出すること。
また、グレーの網掛けがかかっていない（職業等が隠されていない）ものを提出すること。
No.10 「施設の配置図及び施設の経歴」
すべての案件について作成すること。
（１）配置図等図面は、A4に縮小し提出すること。
（２）様式に記された「注」、及び作成例を参考に作成すること。
No.11 「工事実施前の施設の平面図」
（１）創設以外（改築及び大規模修繕）を予定している事業主体が作成。
（２）配置図等図面は、A4に縮小し提出すること。
（３）各室の名称、面積を必ず記入すること。
（４）必要に応じ現状を示す写真（※）を添付すること。
※現状写真・・・どこの場所で撮った写真か図面上（平面図等）でも分かるように明示す
ること。
（５）他の社会福祉施設等（他省庁所管施設等を含む。）との合築の場合には、全体の平面図を
必ず添付し、各々設備の帰属を施設ごとに区分すること。
（４）大規模修繕の場合は修繕箇所が分かるように図面を着色し、修繕箇所のカラー写真を提出
すること。（提出書類No.11-2の写真参考様式を使用）
No. ８ 「令和８年度法人現行報告書」
No.12 「工程表」
≪本様式の概要≫
施設整備を計画し、国庫補助協議を行うにあたり各事業主体は全体のスケジュールから工事の進捗状況を見据え、「初年度」及び「次年度」の進捗率を決定することとなる（２か年事業の場合）。
補助金を受けるためには、各年度ごとの進捗状況により交付申請・実績報告を行う。
（１）作成例を参考に下記手順で、着工から竣工まで月単位で出来高を確認出来る工程表を作成
すること。
① 横軸を「月別進捗率」とし、着工から竣工までの月ごとの進捗率を入力する。
※一番下段にある「合計」欄の上段にその月の進捗率を入力すると、下段に前月との合計が
自動入力される。
② 横軸（月ごと）の進捗率をグラフで表すこと。その際、初年度末の進捗率とグラフが一致
し、また、次年度竣工時が「100％」となるようにすること。
③ 縦軸を「工種進捗率」とする。
④ 工事種別には工事の工程名を入力すること。
⑤ 各工種ごとの工程を で示すこととするが、さらにその工種の中で作業等が分か
れる場合は、分かる範囲でできるだけ詳細に表示すること。
⑥ その際、２か年以上の事業になる場合は、各年度末の出来高予定が分かるようにするとと
もに、各年度の出来高が各年度の進捗率と一致するよう作成すること。
（２）なお、事業が２カ年以上にわたる場合は、理由書（No.12-2、任意様式）を添付すること。
令和８年度補正予算で協議する場合は、単年度（令和９年度末まで）で事業を完了させる必要があります。
例年、補正予算協議案件については補正予算が組まれた年度の翌年度の４月初旬に都からの内示を通知しています。そのため、入札等の期間を考慮すると、工期は最大でも８か月程度となる案件が対象となります。
なお、近年は物価高騰や建築業界における人手不足の関係から入札不調となるケースが増えております。入札不調となった場合でも単年度での工事完了するよう、余裕をもったスケジュールを組むようにしてください。
■7-7 法人の財務状況推移表
・ 令和５～７年度の法人全体の財務状況を記載すること。

## Slide 9
■No.13-1 チェックリスト
・ チェックリスト下の「計画概要」は、全ての事業主体が記入すること。
・ 施設を整備するにあたっては、都で定めている「東京都福祉のまちづくり条例」の趣旨を理解
し、これに合致するように努めること。
「福祉のまちづくり条例」の詳細（福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル）については、福
祉局ホームページで確認できる。（東京都ホームページ→福祉局ホームページ→福祉保健の基盤
づくり→福祉のまちづくり）
■No.13-2 審査基準表
≪本様式の概要≫
社会福祉施設を整備するにあたっては設備の基準が決まっている。
この基準を遵守することはもとより、都条例に基づく、「指定基準」及び「最低基準」を遵守し
なければならない。
そのため、今回の計画施設がこれら各種基準を満たしたものとなっているかを確認するのがこ
の基準表である。
なお、今回提出していただく設計図（配置図・平面図・立面図・断面図）は、各団体が施設を運
営していくにあたり、熟考して固めたものであり、国費を充てて施設を整備する基礎となる図面で
ある。施設基準等各種基準を満たし、また、その他の要因を考慮したものであることを前提に審査
を行う、そのため、事業計画書を提出した後に図面を変更することは基本的に不可である。
≪作成要領≫
・ 整備予定施設（事業）種別ごとに「審査基準表」をチェックすることにより、「設備基準」
「指定基準」「最低基準」を満たした施設となっているかを確認。各該当項目に「適」か
「否」を付すこと。
なお、「否」がついた場合は、「その理由（経過措置等）」「適になる見込み」等を記載し、
「理由書」として提出すること。
■13-3～6 周辺案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図
（１）案内図について、建設地を囲うなどして強調すること、最寄駅からどれくらいか明記すること。
（２）基本設計の図面を添付すること。また、建築主事、消防署保健所の指導を受けた図面を提出す
ること。
（３）図面の大きさはＡ４サイズ横とする。Ａ４サイズに縮小した場合は、余白に縮小率を記入する
こと。（但し、見づらい場合は、A4のこだわらず見やすい大きさで印刷し折って綴じること）
（４）建物配置図には、駐車スペース、前面道路等からの車両の進入動線等も記入すること。
（５）各階平面図には、手洗い場、下足箱や机などの家具、厨房機器などの生産設備等を記入し、施
設の利用方法がわかるようにすること。(家具等の位置を固定しない場合であっても、例を記入す
ること。)
（６）各階平面図には、各エリアの延床面積及び訓練設備や防犯カメラを設置する場合はその設置位
置まで細かく図面に記載すること。
（７）居室など、指定基準において面積要件があるものは、図面中にカッコ書きで内法面積を記載す
ること。（漏れが多いためご注意ください。）
（８）可動式の壁を設ける場合は、各階平面図上で、可動であることを表示するとともに、壁をたた
む場合のスペースも表示すること。
（９）合築施設の場合、施設種別ごとの占有部分及び共用部分が分かるように各階平面図を色分けす
る。その際、各施設種別の面積の合計が、No.13-7「部屋別面積表」の合計と一致すること。
（１０）仮設施設を整備する場合には、仮設施設の配置図、平面図についても添付すること。
（１１）改築案件の場合には、既存施設の案内図、平面図についても添付すること。
（１２）大規模修繕の場合、修繕前と後の場所が分かるよう図面を着色し添付すること。
（１３）紙をスキャンしたものだと文字がつぶれてしまうことがあるため、図面は設計会社等にて作
成されたもの、その他は、データを直接PDFに変換したものをお送りください。
No. 13 「図面関係書類」
※障害福祉サービス事業・障害者支援施設
最低基準：東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第１３５号）
東京都障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第１３７号）
指定基準：東京都指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第１５５号）
東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第１７４号）

## Slide 10
■13-7 部屋別面積表
≪本様式の概要≫
近年、合築施設が増加している。これらは、異なる施設種別を同一建物で事業をおこなうの
で、共用部分のスペースは当然のことながら生じる。これを、本表を用いて共用部分の面積を
各施設（事業）種別ごとに振り分け（按分）、もって、各施設（事業）種別の面積を明らかに
するために作成する。
なお、共用が存在しないような場合は、『○共用部分面積分類○』を作成する必要はない。
≪作成要領≫
（１）多機能型施設を整備する場合、整備する事業種毎に分けて面積を算定すること。
（２）整備区分が『改築』の場合は、『現況』、『改築修繕後』の2種類を必要に応じて作成する
こと。
（３）面積は芯々で記入すること。
（４）記入する面積には、ピロティー、ひさしの下等の面積を含めないこと。結果として建築確
認上の面積と異なることがある。
（５）共有部分面積分類については、『スペース別面積』で算出された共用面積を、それぞれの
施設種別の専用面積の持ち分率を用いて按分する。
■13-7 求積図
（１）上記部屋別面積表について、三斜による求積をした図面を添付することを原則とする。
（２）上記求積図の添付ができない場合は、平面図に各スペースごとに面積を落とし込んだ図面のみで可能で
ある。
■13-8 有効居室面積表
・ 整備を計画する施設種別によっては、次のとおり一人当たりの有効居室面積を求めている
ものがある。これを確認するために作成する。（収納設備等除く。）
（１）最低基準、指定基準に一人当たりの有効居室面積が求められている施設（事業）種別(施設
入所、自立訓練（宿泊型）、児童発達支援センター、福祉型障害児入所施設、短期入所（単
独型）)の場合に作成すること。
（２）1室当たり面積は、『内法』で計算し、かつ収納設備を除くこと。
（３）居室の形状等、タイプが異なる場合は、各々について作成すること。
（４）最低基準、指定基準で求めている面積を満たさなければならないこと。
（５）作成例を参考にすること。
■13-9 関係各所打ち合わせ記録
・ 消防所管部署、建築所管部署、区市町村等との打ち合わせ記録を添付すること。
・ 必要に応じて、その他関係する法令（緑化条例、文化財保護法等）について、各所管に確
認をすること。
・ 事前の確認が不十分なことで、計画の変更や中止となるケースが見受けられるため、注意
して行うこと。
・施設入所支援 ９．９㎡以上
・グループホーム等、自立訓練（宿泊型） ７．４３㎡以上
・児童発達支援センター 指導訓練室２．４７㎡以上、遊戯室１．６５㎡以上
・福祉型障害児入所施設 ４．９５㎡以上（乳幼児のみ３．３㎡以上）
・短期入所（単独型） ８．０㎡以上

## Slide 11
No.14 「新規借入分に対する償還計画及び償還財源確認書類」
借入金の返済財源は、主に「償還贈与」「社会福祉法人の自己資金」「区市町村からの補助金」がある。
① 償還贈与：特定の個人等から借入金の償還に充てるために、償還期間中に受ける贈与
② 社会福祉法人の自己資金：社会福祉法人が借入金償還に充てることのできる経費は限られて
いる
ⅰ 自立支援給付費
→施設運営に支障をきたさない範囲内
（判断材料としてNo.16-1｢資金収支(見込)算出表｣を添付すること)
ⅱ サービス推進費
→施設種別によって限度額があるので注意すること
ⅲ その他（介護保険事業運営法人等）
→見込む場合は、所管と十な協議を行い、利用できる金額等の内容を確認すること。
なお、これらの経費は本来償還財源に充てるための経費ではない。従って、これらを見
込むことが可能なのは、「他に返済する財源が用意できない」場合に限られる点に留意す
ること。
③ 区市町村からの補助金
→区市町村から借入金の償還に充てるために、償還期間中に受ける補助。この場合、『債務
負担行為確約書（案）』もしくは『償還補助予定見込書（案）』を提出する。（No.14-5）
■14-2 借入金償還計画表（借入先作成のもの）
・ 提出書類No.23-1専門家検討委員会意見聴取総括表別紙様式4の根拠資料となります。福祉
医療機構もしくは民間資金等の借入先が作成している借入金償還計画表等、借入金償還の見
通しの確認ができる書類を提出すること。
・ なお、福祉医療機構からの借入の詳細につきましては、下記をご参照ください。
https://www.wam.go.jp/hp/cat/fukusikasituke/
■14-3 機構借入金積算内訳・利子補給費シミュレーション・利子補給対象算定表
・ 「借入申込計画概要（施設整備分）」及び「利子補給費対象額算定表」については、東京
都福祉保健財団と調整したものを添付すること。
※詳細は、東京都福祉保健財団事業者支援部運営支援室（Tel.03-3344-8635）へ。
・ 利子補給の算定にあたっては、福祉医療機構に事前に融資相談を行うこと。
・ 福祉医療機構は、借入申込受領前の工事請負契約締結・着工を原則として認めていない。申込受領前に契約を行ったものについては融資が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
■14-4 償還贈与契約書（案）、14-5 区市町村からの償還補助見込書（案）
事業計画書提出の段階では、押印されたものではなく案の段階のものを提出してください。協議書提出時（令和８年度補正予算で協議するものは８月頃、令和９年度当初予算で協議するものは10月頃を予定）に押印された正式なものを提出していただきます。
なお、既に契約を取り交わしている場合は、写しをご提出ください。
事業計画書提出時は案の段階のものではありますが、これを前提に審査を進めていきますので、基本的には協議書提出時と変更がないようにしてください。
※この契約書に記載している金額が贈与されることを前提に審査しますので、贈与が確実な金額について作成願います。不明確な場合は記載しないでください。法人自己資金等で対応する前提で審査を行います。

## Slide 12
No.16 「資金収支（見込）計算書」
■16-1 資金収支（見込）計算書（①単年度 及び ②20年間）
（１）単年度分については、最多負担年次（2年次目）の収支を見込むこと。
（２）20年間分についてはた、下記事項に注意し作成すること。
① 自立支援給付費収入について、利用率（定員に対する在籍率×在籍者の平均利用率）を適
切に見込むこと。
② 利用料収入について、グループホームの場合、その家賃の算定根拠も添付すること。
③ 就労支援事業収入（該当の場合）について、就労支援事業収入と就労支援事業支出は均衡
するよう、算定すること。ただし、「就労支援事業会計」における工賃変動積立金や設備等
整備積立金を見込む場合には、収入＞支出となることも差し支えない（国通知により各積立
金には上限があるので注意）。
④ 人件費支出について、ベースアップ等を見込み、一定程度変動する仮定で算定する。
⑤ 事務費支出のうち土地賃借料について、土地が賃借（有償）の場合記載する。なお、開設
までの土地賃借料は法人事務費（No.2-5）に計上すること。
⑥ 就労支援事業支出について、利用者工賃を適切に見込んだ上で、就労支援事業収入と就労
支援事業支出は均衡するよう、算定すること。ただし、「就労支援事業会計」における工賃
変動積立金や設備等整備積立金を見込む場合には、収入＞支出となることも差し支えない。
⑦ 収支差額について、単年度でマイナスとならないよう見込む。ただし、定期の修繕等で一
時的に支出増となる年度はその限りではない（その場合でも、累計収支差額がマイナスとな
らないよう留意）。
⑧ 累計収支差額について、過小・過大な累積とならないよう、長期計画を見込む。借入金が
ある場合は、確実に返済し、且つ、施設運営及び大規模修繕に必要な自己資金が確保できる
こと。
⑨ その他、作成の留意点を参考に作成すること。
（３）各科目の算定根拠の資料も提出すること。（No.16-2資金収支（見込）計算書の積算資料）
No.15 「整備費の設置者負担分に対する寄付金等の状況確認書類」
≪本様式の概要≫
建設費等の自己資金となるべき資金を一時金の寄付（贈与）、区市町村からの補助金等でまかなう場合に、これら寄付の確実性を確認することを目的として作成する。
設置者負担分に対する寄付金等には主に、『贈与』、『区市町村からの補助金』がある。
なお、設置者負担分に充てる資金として、他に『既存法人自己資金』があるが、これについては、提出書類No.7『法人関係書類』に必要書類を添付すること。
■15-2 贈与契約書（案）
（１）個人からの寄付
→贈与契約書（案）を作成すること。贈与契約書に寄付目的と寄付額が明示されていること。
（２）団体等からの寄付
→贈与契約書（案）を作成すること。そのほか、定款、登記簿謄本、過去3か年分の決算書等
（直近の決算書中、どの資金を充当するのか、黄色蛍光ペンでマークする）を添付すること。
■15-3 区市町村からの補助見込書（案）
・ 建設等資金について、区市町村等から補助見込がある場合については、当該区市町村長名の
補助見込書（案）を提出する。なお、補助に対する条例、補助要綱があれば添付すること。
※15-2贈与契約書（案）、15-3区市町村からの補助見込書（案）について
事業計画書提出の段階では、押印されたものではなく案の段階のものを提出してください。協議書提出時（令和８年度補正予算で協議するものは８月頃、令和９年度当初予算で協議するものは10月頃を予定）に押印された正式なものを提出していただきます。
なお、既に契約を取り交わしている場合は、写しをご提出ください。
事業計画書提出時は案の段階のものではありますが、これを前提に審査を進めていきますので、基本的には協議書提出時と変更がないようにしてください。
※この契約書に記載している金額が贈与されることを前提に審査しますので、贈与が確実な金額について作成願います。不明確な場合は記載しないでください。法人自己資金等で対応する前提で審査を行います。

## Slide 13
No.17 「令和８年度障害者施設建設予定地の概要」
■17-2 障害者施設建設予定地の概要
（１）抵当権・根抵当権・その他権利関係が設定されていないこと。
（２）地目の確認（農地の場合、雑種地又は宅地への転用が必要となる）。
（３）無番地等の国有地（赤道・水路等）が含まれていないか。
（４）市街化調整区域・都市計画事業対象地（区画整理、道路予定、公園計画等）かどうか。
（５）用途地域の確認。
（６）関係法令（建築基準法・東京都建築安全条例他）等で求められている接道要件を充たしているか。
◇スケジュール管理の徹底◇
※建設予定地の用地を取得するまでに、どのような手続きが必要か確認し、売買契約がいつ成立するのか、ス
ケジュール管理し、必要な事項をスケジュール表（No.24）に落とすこと。
また、下記の①～⑤については、手続き時期が遅れると、全体に大きな影響を与えるので、注意を払うこと。
① 建設予定地に建物等が建っている場合、誰が（売主or買主）工事着工までに更地にするのかはっきりさ
せること。
② 農地転用の手続きについては、誰がいつ行うのか、また、地域によって手続き方法が異なる場合があるので
（許可、届出）、これらのことを確認しスケジュール表に落とすこと。
③ 建設予定地内に無番地等の国有地（赤道、水路等）が含まれている場合、隣地の所有者が申請をす
ることとなる。払い下げを行うのか、付け替えるのか、国有地の管理者と十分に調整を取り、いつ、どのような
手続きが必要なのか確認の上、スケジュール表に落とすこと。（境界確定の必要性についても確認のこと。）
④ 市街化調整区域・都市計画事業対象地においては、審査許可等別に手続きが必要となる場合があるので、
確認すること。
⑤ 国有地の購入は時間を要するので、協議段階から財務省と十分調整すること。また、あらかじめこちらのスケ
ジュールを財務省に示す必要もある。
◇国有地の購入について◇
① 財務省は、事前に売買の確約をしたり、売買価格を提示したりしない場合があるので、財務省との打ち合わ
せについては必ず議事録をとること。また、選定委員会までには、要望書というかたちで購入価格を示したものを
財務省に提出すること。（この時必ず受理印を押印してもらい、一部法人控えとしてコピーすること。）
② 国有地は、建設予定地域により減額される場合があるが、減額方法については何通りかあるので、財務省よ
り減額対象地と確認された場合、その減額方法について詳しく聞き取ること。
③ 東京都に対して財務省との打ち合わせ経過について、逐次報告すること。
◇賃貸借契約について◇
・ 社会福祉法人でも都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を
経営する法人の場合には、土地）に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けて差し支えないが、
この場合には、借地借家法にもとづく借地契約を行い、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定
し、かつ、これを登記しなければならない。
・ 賃借料の水準については、法人の経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性に鑑み、極力低額であり、法
人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる必要がある。
・ また、当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けている役員等から賃借による貸与を受けることは望ま
しくない。
・ なお、賃貸借契約期間については、建物の財産処分制限期間以上とすること。
【財産処分制限期間】
※骨格材の肉厚
による

## Slide 14
◇借地借家法◇
・ 借地借家法における契約形態は以下のとおりです。
【借地権の種類】
■17-3、4、7、8、9 確約書・契約書関係書類
・ 新設法人と既設法人では、確約書の文言が違う場合があるので、注意すること。（参考例
参照）
・ 事業計画書提出の段階では、押印されたものではなく案の段階のものを提出してください。
協議書提出時（令和7年度補正予算で協議するものは8月頃、令和8年度当初予算で協議するも
のは10月頃を予定）に押印された正式なものを提出していただきます。
・ 事業計画書提出時は案の段階のものではありますが、これを前提に審査を進めていきます
ので、基本的には協議書提出時と変更がないようにしてください。
・ なお、すでに確約書・契約書を取り交わしている場合は、写しをご提出ください。
■17-6 用地取得算出費根拠説明書
・ 土地の価格は時点や条件等により、変動する。実際の土地取得は約1年後となるので、用地
取得費設定は慎重に行い、資金計画を確実にすること。
・ 売主による土地造成費用や既存建物の解体撤去費用等が取得費に算定されている場合には、
必ずその部分について分かるように記載すること。
■17-15 住民説明会参加者名簿（匿名可）、17-16 住宅地図
・ 参加者の居住地と事業予定地の位置関係を着色で示した住民地図を添付すること。
■17-17 住民説明会議事録
・ 説明内容、質問、意見等を詳細に記載すること。区市町村にも提出すること。
■17-18 住民説明会経過報告書
・ 住民説明（説明会、個別説明）を実施した内容や住民からの意見等、交渉経緯を時系列に
整理し、随時提出すること。

## Slide 15
事業計画書提出時から協議書提出時の間に、住民説明（説明会、個別説明）を実施する場合もありますので、No.17-15～17-18については、協議書提出時にも提出していただくことになります。
事業計画書提出時にはその時点の状況について記載をお願いいたします。
※事業計画書提出の段階で、近隣の状況について把握したいので、住民説明については、早い段階からの調整をお願いいたします。
■17-19 住民理解に関する区市町村の意見書
・ 近隣住民からの同意書の取得廃止に伴い、当該計画地の区市町村は、「住民との調整状況
に関する区市町村の意見書」を提出すること。
・ 意見書には、当該区市町村にとっての計画の意義と計画遂行に当たっての計画者との協力
体制の具体的内容、また、計画に対する反対住民が存在する場合は、区市町村としての反対
住民に対する対応方法、最終的に同意が得られない場合、将来に渡って計画に及ぼす影響、
対応方法などを具体的に盛り込むこと。
・ なお、２カ年事業の場合、開設年度を記載する等単年度補助の考えと齟齬が生じる記載は
避けること。
「住民との調整状況に関する区市町村の意見書」については、事業計画書提出時には押印は必要ありません。事業計画書提出時点の（案）を提出してください。
協議書提出時に印入りの正式なものを提出していただきます。
事業計画書提出時の意見書と協議書提出時の意見書は基本的には変更がないようにしてください。
事業計画書提出時から協議書提出時の間に住民からの意見があったなど、状況が変化した場合に変更を行ってください。
◇住民説明会◇
建設計画の確実な実施と施設開設後の円滑な施設運営には、建築用地に係る自治会もしくは町会並びに近隣住民の協力、理解が必要である。
このため、計画者は計画内容の周知や理解を求めるため、計画段階から適切な住民説明会を実施し、誠意を持った対応を図ること。
また、計画地の区市町村においては、法人による近隣住民への対応に際し、積極的に関与するなど、計画者との協力体制を構築すること。
No.18 「老朽度調査表」
・ 改築の場合には、老朽度調査が必要となる。調査した内容はこの様式により報告すること。
■17-18 住民説明会経過報告書
・ 住民説明（説明会、個別説明）を実施した内容や住民からの意見等、交渉経緯を時系列に整理し、随
時提出すること。

## Slide 16
No.19 「工事見積書（費目内訳）」
■19-1 工事見積書（費目内訳）
（１）「工事見積書」が下記に示す項目区分まで記入されているか確認すること。費目内訳書は
小項目まで分類されたものを提出すること。
① 主体工事
ア 共通仮設費 | 
イ 建築工事費 | ①直接仮設工事 ②土工事 ③杭うち業 ④鉄筋コンクリート ⑤鉄骨 ⑥煉瓦ブロック ⑦防水 ⑧屋根 ⑨石 ⑩左官 ⑪タイル ⑫木 ⑬金属 ⑭木製建具 ⑮金属建具 ⑯ガラス ⑰内装 ⑱雑工事
ウ 電気設備工事 | ①受変電 ②自家発電 ③蓄電池 ④幹線 ⑤電力 ⑥電灯コンセント ⑦照明器具 ⑧電話 ⑨拡声 ⑩テレビ共聴 ⑪ＩＴＶ ⑫防犯 ⑬ナースコール ⑭カードシステム ⑮火災報知 ⑯防排煙 ⑰非常通報装置
エ 空調換気設備工事 | ①冷熱源機器 ②空調機器 ③配管 ④空調ダクト ⑤換気 ⑥自動制御
オ 給排水衛生設備 | ①給水 ②給湯 ③排水通気 ④衛生器具
カ スプリンクラー設備工事 | ①基本部分 ②面積加算部分 ③貯水槽加算部分（既存施設の拡張、一部改修の場合） ④自動警報装置分
キ 外構工事 | 
ク 防犯対策工事 | ①防犯カメラ ②警察機関への通報装置 ③人感センサー
② 昇降機設備工事
③ 浄化槽設備工事
④ 介護用リフト等
・介護用リフト ・特殊浴槽
⑤ 厨房設備工事
⑥ 資源有効活用
・水の循環、再利用 ・生ゴミ処理 ・ソーラー ・その他
⑦ その他対象外工事（補助対象対象外工事）
・植栽・造園 ・土地造成 ・擁壁工事 ・解体工事
・上記（１）のキ以外の外構
（２）解体撤去工事費について
・ 既存施設を解体撤去し、施設を創設する場合は、その他工事（補助対象外）に計上する。
・ 施設を改築する場合は、解体撤去工事に計上する。
（３）補助対象外工事について
・ 施設と一体的ではない整備については補助対象外となります。
（例：カーテン、壁掛型エアコン、消火器、避難用はしご、AED等）
・ 『補助対象経費分類表』（No.19-3）を作成される際は、どれが補助対象外になるかにつ
いて、見積書の精査をお願いします。
・ 見積書にはどの項目を補助対象外としたか明示してください。
（４）大規模修繕については、見積書を3社以上とり、1番低い見積を採用すること。

## Slide 17
■19-3 諸経費・消費税振り分け
・ 工事見積書の中には植栽工事など補助対象外経費や諸経費・消費税等も含まれている。諸
経費や消費税は補助対象・対象外にかかわらず、全ての経費にかかるものである。見積りや
費目内訳の中でうち施設整備費の工事見積経費を確定するために本表を作成し、諸経費及び
消費税等を各費目に按分し、工事見積経費を明確にする。
■19-4 補助対象経費分類表
（１）諸経費・消費税の振り分け後、見積費目別に見積額を入力すること。
（２）「備考」欄には、「主体」、「その他工事」等、右側の「総事業費内訳」の区分に沿って
入力すること。
（３）同一工事の中で、補助対象内と補助対象外がある場合は分けて記載し、補助対象外の場合
は備考欄に「その他工事」と記入すること。
（４）「総事業費内訳」は、「費目内訳」の表を入力すると自動計算されます。
（５）その他、「記入例」を参照すること。
No.20 就労・訓練事業等整備加算に係る見積書等
≪加算の趣旨≫
① 日中活動事業を行う事業所（生活介護及び就労支援を行う事業所に限る）において、生産設
備及び職業訓練設備等の整備を行うことにより、障害者の職業能力の開発、就労支援の強化を
図る。
② 障害者施設において、リハビリ設備等の整備を行うことにより、障害者の生活能力の維持・
向上を図ること、並びに介護職員の就労環境の改善を図る。
≪対象事業≫
上記趣旨に合致するもので、施設と一体的に整備され、かつ、施設に固定されるもの、及び整備することにより施設の設計に影響を及ぼすものであって、次に掲げる機械設備の整備に係る工事費及び工事請負費とする。
① 生産設備、職業訓練設備、職業補導設備等
② リハビリ設備、難聴幼児訓練設備、ＡＬＳ等居室を整備する際の特殊介護設備、介護用リフ
ト整備、特殊浴槽等
※生産設備に含まれるものは、基本的には授産活動を行うにあたり必要な大型備品類であるが、詳細については都担当者と協議すること。
※なお、このうち、当該設備等整備に係る事業費が１億円を超えるものについて、大規模生産設備等整備加算の対象とする。
■20-1 見積書及び合見積書
（１）就労・訓練事業等設備加算の対象となるものについては、見積書を2社以上とり、低い方の
見積を採用すること。
（２）2社分添付する場合は、規模・性能等は同等のものとすること。また、金額の低い方の見積
書に「補助対象」と、もう一方の見積書に「不採用」と、右上に太字で記入すること。
（３）備品を扱う業者からの見積書であること。設計会社による見積書は不可。
■20-2 パンフレット等
・ 就労・訓練事業等整備加算の対象となるか否か確認するため、必ずパフレットを添付する
こと。
No.21 医療機器等設備整備加算に係る見積書等
≪加算の趣旨≫
共同生活援助事業所、短期入所において、医療機器等の設備整備を行うことにより、医療的ケアが必要な障 害児者の受入れを図る。
≪対象事業≫
上記趣旨に合致するもので、重度対応特別単価が適用となる施設において、１件１０万円以上の医療機器等を整備する場合。

## Slide 18
No.22 「設計業務等見積書又は設計業務委託契約書」
・ 基本設計・実施設計・監理業務の内訳のある見積書。
・ なお、都内示前に結んだ設計契約は自己負担となる。
■21-2 見積書
（１）医療機器等設備整備加算の対象となるものについては、必ず見積書取得すること。
（２）備品を扱う業者からの見積書であること。設計会社による見積書は不可。
■21-2 パンフレット等
・ 医療機器等設備整備加算の対象となるか否か確認するため、必ずパフレットを添付すること。
No.23 「初度設備関係書類」
・初度設備に関する補助金は、「施設と一体的に整備され、かつ、施設に固定されるもの、及び、整備することにより施設の設計に影響を及ぼすもの」のみが対象となる。
（補助対象の例：非常通報装置、厨房設備等）
■22-1 初度設備見積書
（１）補助対象・対象外に関わらず、初度設備内容（設備工事も含む）の全ての見積書を提出す
ること。
（２）見積書は全て「消費税込み」とすること。
（３）備品を扱う業者からの見積り（一式形状は不可）を添付すること。設計会社による見積書
は不可。
※就労訓練設備等の見積書については、初度備品の見積書とは別に、No.20に添付する。
（４）それぞれ備品についてカタログを添付すること。（コピー可）
■22-2 初度備品一覧表兼按分表
（１）提出する見積書を、「初度備品一覧表（兼按分表）」に転記し、それぞれの見積書の下に
通し番号を記入すること。
（２）合築施設の場合は、できる限り施設種別ごとに分け、さらに共用部分も分かるようにする
こと。また、合築施設で、備品使用が複数の施設種別にわたる場合は、按分し、各施設種別
ごとの総事業費（対象内・対象外）を算出すること。
（３）その他、「作成例」を参照すること。

## Slide 19
No.24 「専門家検討委員会 意見聴取総括表」
■24-1 社会福祉施設整備費補助対象法人の審査に係る専門家検討委員会 意見聴取総括表
（１）様式１
① 各部対応スペース欄には、各階ごとに主な居室を記載するとともに、作業室や訓練室に
ついては、カッコ書きでどんな事業をやるのか簡潔に記入する。屋外活動がある場合には、
その旨も記入すること。
＊大規模修繕の場合は、工期及び開設年月日のみ記載
（２）様式２
① 建ぺい率・容積率について、改築の場合は現施設の建ぺい率・容積率を記載し、その後
ろにカッコ書きで今回整備する建物の建ぺい率・容積率を記載する。
（例）建ぺい率80%（75.3%）、容積率200%（189.4%）
＊大規模修繕の場合は面積のみ記載、建ぺい率・容積率は記載しない
② 前面道路整備等の費用有の場合、(ⅰ)どのくらいセットバックするのか、（ⅱ）道路整備
費用を誰が負担するのか、（ⅲ）整備後道路部分は区市等に譲渡（有償か無償か）するの
か、法人格等が所有したまま使用権を区市等に与えるのか（その場合の道路管理責任は誰
が負うのか）、等を確認しておくこと。
③ No.2-5により各事業主体における運転資金を試算し、結果を記載すること。
④ 法人事務費として、施設開設までに必要な額を用意すること（法人認可要件としては、
最低100万円以上用意することとなっている。ただし、それ以上必要となる場合が多いので、
運営資金と同様にNo.2-5により試算すること）。
（３）様式３
① 「役員等の状況」欄は、現職等内容についてすべて記入すること。
＊大規模修繕については記入しない
② 「法令に定める要件の充足状況」欄は、１人につき１ヶ所のみ○印を付けること。
③ 「役員選任区分の該当要件」欄は、「法令に定める要件の充足状況｣欄に印を付けた項目
について、具体的に記入すること。
④ 「現職業」欄には、所属する事業所名及びその階級等まで具体的に細かく記入すること。
「無職」の場合は選任理由を備考欄に記載すること。
（４）様式４
① 借入金については、「新規借入金」、「既存借入（合計）」、「総合計」の計3種類を作
成すること。
（５）その他については様式に添付している作成例を参照のこと。
■23-2 専門家検討委員会関係資料一式
・ 大規模修繕及び改築の場合、①改修内容一覧、②整備を必要とする理由及び工期機関にお
ける利用者への処遇について、を作成すること。

## Slide 20
・ 施設整備を行い施設開設までの間は、地元住民や地元自治体、都やその他関係機関との調整、
さらには補助金の受入・建設業者への支払い等様々な手続きを行う必要が出てくる。
・ 例えば、建設業者への支払い時期などは契約書の中に記載し、それをもとに支払うこととなる
が、支払いには資金が必要であり、どの時期にどの申請（手続き）を行い、いつ補助金（貸付
金）等を受入れ支払うのか常に把握しなければ、必要なときに資金がなく支払うことができなく
なってしまう。
・ 円滑に施設整備を進めていくため、各事業者はやらなければならないこと等を常に把握してお
かなければならず、そのためこのスケジュール表を作成する。
（１）補助金受入に係る「内示」「交付申請」「実績報告」等のスケジュール、独立行政法人福祉
医療機構等から資金を借入れる予定の事業者は、借入に関する「申請」「入金」等のスケ
ジュールを把握するとともに、各種支払いとの関係を併せて記入すること。
（２）農地転用の手続きについては、誰がいつ行うのか、また、地域によって手続き方法が異なる
場合があるので（許可、届出）、これらのことを確認しスケジュール表に落とすこと。
→ 許可の場合、農業委員会の開催日程を確認
（３）建設予定地内に無番地等の国有地（赤道、水路等）が含まれている場合、隣地の所有者が申
請をすることとなる。払い下げを行うのか、付け替えるのか、国有地の管理者と十分に調整を
取り、いつ、どのような手続きが必要なのか確認の上、スケジュール表に落とすこと。（境界
確定の必要性についても確認のこと。）
（４）建設にあたり解体撤去（建設予定地に建物が存在する場合）を伴う場合は、解体撤去のスケ
ジュールを明らかにし記入すること。
（５）新設法人にあっては、建設工事・用地売買等各種契約は「法人認可後」でないと行うことが
できない。そのため、「法人認可手続き」とその他申請、契約、支払い等をリンクさせスケ
ジュールを記入すること。
（６）その他、各事業主体により手続き等は異なるので、各々全体を見据え、きめ細かいスケ
ジュール管理を行うこと。
（７）その他、「作成例」を参照すること。
No.26 「連絡先確認表」
・関係各所について、記入すること。
◆他の関係団体との連絡◆
（１）独立行政法人福祉医療機構から借入金を予定している場合
東京都福祉保健財団と十分打合せのうえ、独立行政法人福祉医療機構からの借入金額等を確認すること。
★東京都福祉保健財団…新宿区新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル18階
℡ ０３－３３４４－８６３５（事業者支援部施設支援事業担当）
★独立行政法人福祉医療機構…港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル９階
℡ ０３－３４３８－９２９８（福祉審査課）
(2) 創設法人の場合
★社会福祉法人東京都社会福祉協議会福祉施設経営相談室（社会福祉法人設立の準備に関する相談）
…新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ５階
℡０３－３２６８－７１７０
★東京都福祉局指導監査部社会福祉法人担当（社会福祉法人の認可）…東京都庁第一本庁舎26階
℡０３－５３２０－４０４４
※一の区市のみで事業を行う法人については、各区市所管課に確認すること
No.25 「スケジュール表」